MEMORIA

En cumplimiento de lo dispuesto por el art. nº 35 inciso h) del Estatuto se somete  a consideración de los señores asociados la Memoria correspondiente a las actividades desarrolladas durante el ejercicio finalizado el 31/12/08.

A continuación se presenta una síntesis de las principales tareas llevadas a cabo en la consecución de nuestro objetivo principal durante el 2008,  correspondientes a la primera etapa del Edificio Anexo II:

- Terminación de mojinetes

- Desagües pluviales

- Azotea  completa con la correspondiente impermeabilización

Una vez finalizadas las obras de la primera etapa, se elaboró el pliego para el llamado a licitación de la segunda etapa, en la que se terminarían los pisos segundo y tercero.

En el mes de Julio se pusieron a la venta los pliegos de la Licitación; y en Agosto y Septiembre las empresas interesadas realizaron  las visitas técnicas a la obra.

El 24 de Septiembre se dio fin al proceso licitatorio y el mismo día se realizó la apertura de sobres. A la misma se presentaron cuatro empresas.

La empresa que resulto ganadora por presentar la oferta más baja fue América Construcciones S.A.

Luego de la firma del contrato se firmo el acta de inicio de obra el 1º de Diciembre de 2008.

A la Fecha del 31 de Diciembre se entraban realizados los siguientes trabajos correspondientes a la Construcción del Edificio Anexo II- Segunda Etapa:

| Cont. Carlos MAYOLA Presidente | Cont. Silvina MARCOLINI Secretario | Cont Adriana DAFFUNCHIO Tesorero |
| --- | --- | --- |

- Trabajos preeliminares, correspondientes a medidas de seguridad y estructuras complementarías para el desarrollo de la obra.

- Demolición de cantero existente en vereda, sobre fachada Sur del edificio existente.

- Mamposterías divisorias de aulas en lo pisos 2º y 3º.

- Colocación de cajas y tendido de cañería de electricidad, red y telefonía.

- Pintura en fachada Norte

Durante el año 2009 y hasta la fecha se han realizado los siguientes trabajos correspondientes a la Construcción del Edificio Anexo II- Segunda Etapa:

- Revoques completos en paredes nuevas

- Contrapisos y carpetas sobre losas

- Colocación de pisos  porcellanato en toda la superficie ( 7 aulas y circulaciones)

- Ejecución de veredas

- Sala de maquinas a cielo abierto para el equipo de aire acondicionado del SUM ( Edificio Anexo I)

- Instalación eléctrica media y baja tensión ( cañerías, cajas, tableros, llaves, cableado, artefactos de iluminación y ventiladores)

- Colocación de conductos de alimentación y retorno del sistema de calefacción por inyección de aire forzado

- Ejecución de cielorrasos completos

- Colocación de aberturas de aluminio

| Cont. Carlos MAYOLA Presidente | Cont. Silvina MARCOLINI Secretario | Cont Adriana DAFFUNCHIO Tesorero |
| --- | --- | --- |

- Colocación de carpintería de hierro y  madera

- Pintura exterior de la totalidad de Edificio Anexo II, se incluyeron trabajos de sellado en Hormigón Armado

- Pintura interior en aulas y circulaciones en 2º y 3º piso.

- Colocación de pizarrones y guardasillas

Unidad de Vinculación Tecnológica:

Como ya sabemos desde el 11 de noviembre del año 2005 la Cooperadora de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística se convirtió en Unidad de Vinculación Tecnológica.  Durante el año 2008, así como lo viene desarrollando desde sus comienzos, se fomentó la investigación, la asistencia técnica, y  la transferencia de conocimiento e información al  medio para lograr un mayor bienestar del pueblo.

A través de nuestros posgrados se realizaron actividades de capacitación de recursos humanos de empresas de la región.

Se prosiguió en el desarrollo del Sistema de Pasantías, a través del cual se vinculan a los alumnos de la Facultad con las empresas y distintos organismos.

Asimismo se sigue llevando a cabo el Sistema de Tutorías para el ingresante; basado en información referente a planes de estudio, perfil del graduado y salida laboral de cada carrera de grado.

La Cooperadora tiene a su cargo también la administración del desarrollo de proyectos llevados a cabo por alumnos de la cátedra Evaluación de Proyectos de Inversión.

Se han firmado también, convenios con distintas entidades dentro y fuera de la Facultad  y recibido los subsidios entre ellos:

| Cont. Carlos MAYOLA Presidente | Cont. Silvina MARCOLINI Secretario | Cont Adriana DAFFUNCHIO Tesorero |
| --- | --- | --- |

- Convenio celebrado con Lincoln Institute Of Land Policy, (LINCOLN) de Cambridge, cuya duración del contrato será desde el 15 de noviembre de 2007 hasta el 31 de octubre de 2008. Este proyecto se llevo a cabo con el fin de cumplir con los objetivos del Lincoln, de identificar, fomentar y diseminar un estudio que de lugar a mejores decisiones, fines y entendimiento; de fomentar y participar en conversaciones e interacciones con juristas, profesionales del derecho, funcionarios públicos, consultores en política pública y autoridades municipales.

- Convenio UNIFEM firmado con el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, cuya duración del acuerdo del Proyecto será del 15 de Septiembre del 2008 al 15 de Marzo de 2009 y los objetivos son visualizar y valorar la participación de las mujeres en los programas municipales, con el fin de lograr una mejor comprensión  del valor de las contribuciones no remuneradas que realizan las mujeres de la sociedad y promover el enfoque del género en la formulación de políticas y programas del gobierno local. El segundo objetivo es establecer antecedentes de investigación y formar recursos en el espacio local en relación a incorporar la perspectiva de género al Presupuesto Público Municipal.

Se ha obtenido un Subsidio proveniente del Ministerio de Producción – Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe por $50.000, (pesos cincuenta

| Cont. Carlos MAYOLA Presidente | Cont. Silvina MARCOLINI Secretario | Cont Adriana DAFFUNCHIO Tesorero |
| --- | --- | --- |

mil), entregado a la Asociación Cooperadora en fecha 24 de enero del 2008 y efectivizado el 07 de Marzo del mismo año, y cuyo destino es la puesta en marcha del Programa de Estudios y Actividades de las cátedras de Economía del Sector Público y Finanzas Públicas de nuestra Facultad.

Todo esto en el convencimiento del aporte que esto significa para la comunidad.

Otras Actividades:

- Encuadernación de libros para Biblioteca;

- Adquisición de insumos para la Imprenta de esta Facultad (papel, tinta, masters, repuestos para máquinas, etc.)

- Adquisición de artículos de limpieza,  librería, papel para exámenes e impresión de boletas de inscripción, insumos para las computadoras (papel, cintas, etc.), materiales necesarios para el desarrollo de las tareas del Departamento de  Mantenimiento y Producción (tornillos, vidrios, pintura, etc.) y demás elementos necesarios para el normal desenvolvimiento de las actividades de la Facultad cuando Secretaría Financiera ha agotado las partidas asignadas presupuestariamente para realizarlo.

- Apoyo permanente a la realización de muestras de pinturas y actividad organizadas por la Sec. de Cultura de la UNR. Entre las actividades llevadas a cabo durante el año 2008 se cuentan: Festivales de Bandas a Beneficio; Acto en homenaje a las mujeres de toda la comunidad Universitaria, celebrada el 7 de Marzo con espectáculos de música, humor y brindis; Acto conmemorativo de 32º Aniversario del Golpe del 24 de marzo de 1976 el cuál se realizó el 26 de marzo, inaugurándose, en dicha oportunidad, las exposiciones de grabados “Pañales y Pañuelos” y la instalación de “Los Jueves de Abuelas”. También se apoya las jornadas de cine en las cuales se emitieron diversas películas.

| Cont. Carlos MAYOLA Presidente | Cont. Silvina MARCOLINI Secretario | Cont Adriana DAFFUNCHIO Tesorero |
| --- | --- | --- |

- Confección e impresión de las publicaciones solicitadas por las cátedras y destinadas a los alumnos, que son comercializadas por el Centro de Estudiantes de nuestra Facultad.

- Recaudación de las matrículas, pago de honorarios a los docentes a cargo del desarrollo de las clases, impresión y entrega de material de estudio necesario a los alumnos de las carreras de posgrado, doctorados y postítulos que se dictan en la Facultad.

- Comercialización de la Tarjeta Magnética Estudiantil que ha permitido acelerar los trámites del Departamento Alumnos.

- Auspicio y administración financiera de los cursos realizados por la Escuela de Graduados y Extensión Universitaria.

- Auspicio y administración financiera de los cursos organizados por la Secretaría de Planeamiento y Extensión Universitaria.

- Auspicio, financiación y administración de cursos de la Facultad  destinados principalmente a alumnos, personal docente y no docente.

- Adquisición  de una computadora para la Asociación Cooperadora.

- Campaña de adhesión de socios docentes y no docentes.

- Reparaciones de las máquinas de  imprenta de la Cooperadora.

- Implementación de la  inscripción por internet al cursado de las materias de las distintas carreras de grado en la Facultad.

- Adquisición de una intercaladora para la imprenta de la Cooperadora.

- Campaña de recaudación de aportes extraordinarios por parte de docentes y no docentes de la Facultad, con el objetivo de recaudar fondos para la realización del edificio.

| Cont. Carlos MAYOLA Presidente | Cont. Silvina MARCOLINI Secretario | Cont Adriana DAFFUNCHIO Tesorero |
| --- | --- | --- |

- Adquisición de computadoras para la Sala de Informática.

- Administración de los fondos destinados para la edición y publicación de la Revista destinada a difundir producción científica y tecnológica original en los campos de las disciplinas que integran las Ciencias Económicas (Administración, Contabilidad, Economía) y la Estadística.

Los fondos obtenidos provenientes de las diversas actividades desarrolladas por la entidad fueron aplicados a prestar apoyo permanente a las autoridades universitarias de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario, aportando elementos que permitan mejorar el nivel académico y científico de la misma, como así también al servicio de extensión universitaria de la Facultad en su ámbito de influencia.

Sólo nos resta agradecer a nuestros asociados, docentes, alumnos de las carreras de posgrados, asistentes a cursos y conferencias y en definitiva a todos aquellos que utilizando los servicios brindados por esta Asociación,  nos reconfortan en nuestra tarea diaria y nos impulsan a continuar con nuestra labor.

Rosario, Marzo 2009.

| Cont. Carlos MAYOLA Presidente | Cont. Silvina MARCOLINI Secretario | Cont Adriana DAFFUNCHIO Tesorero |
| --- | --- | --- |